**РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МОЛОКОВСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 11.06.2020 г. п. Молоково № 40-п

|  |
| --- |
| **Об утверждении общего плана – графика проведения ремонтных работ жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры для обеспечения их надежной работы в осеннее – зимний период 2020 – 2021 годов на территории МО «Молоковское сельское поселение»** |

В целях подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к осеннее – зимнему периоду 2020 – 2021 годов на территории МО «Молоковское сельское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить общий план – график проведения ремонтных работ жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры для обеспечения их надежной работы в осеннее – зимний период 2020 – 2021 годов (приложение № 1)

2. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

**Главы Молоковского**

**сельского поселения А.И. Жук**

Приложение № 1

к Постановлению № 40-п

от 11.06.2020 года

**ПЛАН – ГРАФИК**

**подготовки МО «Молоковское сельское поселение» к осеннее – зимнему периоду 2020 – 2021 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Рассмотрение итогов отопительного сезона 2019-2020г.г. подготовка постановления и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. | до 01.07.2020 |  |
| 2 | Проверка технического состояния зданий и сооружений, жилых домов (кровля, дымовые трубы) | июль - сентябрь  2020 |  |
| 3 | Разъяснение нанимателям, собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (проведение работ по утеплению оконных и дверных проемов) | постоянно |  |
| 4 | Чистка колодцев | По мере поступления заявлений |  |
| 5 | Ремонт печей | По мере поступления заявлений |  |
| 6 | Ремонт и профилирование дорог в населенных пунктах | 2, 3 квартал 2020  года |  |
| 7 | Организовать контроль над проведением работ по ремонту систем водоснабжения | июль-сентябрь |  |
| 8 | Утепление помещений водонапорных скважин | 3 квартал 2020  года |  |
| 9 | Подготовка дорог общего пользования местного значения для эксплуатации в зимний период. | до 15.09.2020 |  |
| 10 | Содержание дорог в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега, рекомендованными к использованию в работе распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 №44-р | 4 квартал 2020  года, 1 квартал 2021  года |  |
| 11 | Подведение итогов подготовки к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. | 01.10.2020 |  |