**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.09.2020  | п. Молоково  | № 51-п |

**Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области**

В соответствии с от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Молоковского сельского поселения от 31.05.2019 года № 31-п " Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области на период с 2020 до 2025 года" администрация Молоковского сельского поселения

**постановляет:**

1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Молоковского района в сети Интернет, на странице Молоковского сельского поселения.

3. Направить план мероприятий на согласование в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава Молоковского** **сельского поселения** | **А.И. Жук** |

 Приложение

 к постановлению администрации

 сельского поселения № 51-п от 17.09.2020 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Определить гарантирующую (обслуживающую) организацию в сфере холодного водоснабжения | до 2024 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения | июль- сентябрь (ежегодно) | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Производственный контроль качества питьевой воды в колодцах | июль- сентябрь (ежегодно) | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и её устранение | постоянно | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности артезианских скважин д. Андрейцево, д. Василево | Май 2020 г | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Подготовка документов на постановку как бесхозное имущество артезианские скважины д. Чернево, д. Расловино, д. Бесово | 2020 | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Подготовка документов на постановку как бесхозяйное имущество артезианские скважины д. Рамешки, д. Залужанье | 2022 | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Подготовка документов на постановку как бесхозяйное имущество артезианские скважины д. Кузнецково, д. Анниково | 2021 | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Подготовка документов на постановку как бесхозяйное имущество артезианские скважины д. Бикалово, д. Борисково | 2023 | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Подготовка документов на постановку как бесхозяйное имущество артезианские скважины д. Михайлово, д. Борок | 2024 | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Подготовка документов на постановку как бесхозяйное имущество артезианские скважины д. Кудрино, д. Высоково | 2025 | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Рамешки |  2021 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Воскресенское | 2022 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Андрейцево | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Василево | 2024 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Анниково | 2021 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Высоково | 2021 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Расловино | 2021 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Бели | 2022 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Бесово | 2022 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Кузнецково | 2022 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины н.п. Делединский льнозавод | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины с. Деледино | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Чернево | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Организация спиливания высокоствольных деревьев в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Залужанье | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Залужанье | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Организация спиливания высокоствольных деревьев в ЗСО 1-го пояса артезианской скважины д. Марково |  2020 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Марково | 2020 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Борисково | 2024 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Михайлово |  2024 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Кудрино | 2024 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Гора | 2024 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Бикалово | 2020 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Борок | 2023 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Чернево | 2025 год | администрация Молоковского сельского поселения |
|  | Ограждение зоны санитарной охраны первого пояса (ЗСО) артезианской скважины д. Кудрино | 2025 год | администрация Молоковского сельского поселения |