**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА**

**ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **15.01.2020.** | **п. Молоково** | **№ 9-п** |

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой программы «Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Борисково, с. Деледино Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области» за 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Молоковского сельского поселения, администрация Молоковского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой программы «Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Борисково, с. Деледино Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области**»** за 2020 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Молоковского района (на странице Молоковского сельского поселения).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Молоковского**

**сельского поселения А.И. Жук**

Приложение 1

к постановлению администрации

Молоковского сельского поселения

от 15.01.2021 № 9-п

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной целевой программы «Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Борисково, с. Деледино Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области» за 2020 год.**

 Муниципальная целевая программа «Текущий ремонт сетей водоснабжения в д. Борисково, с. Деледино Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области» на 2020 год**»** утверждена постановлением администрации Молоковского сельского поселения от 30.03.2020 № 22-п.

Муниципальным заказчиком и разработчиком программы является администрация Молоковского сельского поселения.

**Основная цель и задачи программы:**

1.обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиенических норм, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан

2. осуществление ремонта, повышения технического уровня и надежности функционирования водопроводных сетей с применением прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям.

Считаю, что за 2020 год данные цель и задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием «Молоковское сельское поселение» Молоковского района Тверской области были выполнены в полном объеме.

Финансирование муниципальной программы на 2020 год всего: 223458 рублей

Из них средства

Местного бюджета – 210600,00 рублей

Бюджет сельского поселения – 13858,00 рублей

Внебюджетные поступления от юридических лиц –

2000,00 рублей.

Данные средства потрачены на ремонт системы водоснабжения поселения д. Борисково и с Деледино.

**Оценка социально – экономической эффективности программы**

Эффективность данной муниципальной программы заключается в том, что она позволила реализовать мероприятия в 2020 году по ремонту водопроводных сетей и замену насосного оборудования Молоковского сельского поселения Молоковского района Тверской области.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение программы за 2020 год признано эффективным.

Эффективность программы составила 100 %. Анализ эффективности муниципальной целевой программы показал, что достигнуты заданные результаты, программа признана эффективной.